X-ONE ASSISTANT

CONVERSATIONAL MULTI-SERVICE AI AGENT

Trợ lý AI hội thoại hỗ trợ tìm kiếm, đặt, thanh toán và quản lý đa dịch vụ

| Loại tài liệu | Product Requirements Document |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Thời gian phát triển | 6 tuần |
| Quy mô nhóm | 4 thành viên |
| Mức độ | Tham vọng cao, triển khai theo vertical slice |

Mục tiêu: xây dựng một sản phẩm AI Agent thực hiện được tác vụ thật từ đầu đến cuối, có kiểm soát giao dịch, realtime, memory, safeguard và khả năng đánh giá định lượng.

# MỤC LỤC

1. Tổng quan sản phẩm

2. Bối cảnh và vấn đề

3. Tầm nhìn, mục tiêu và nguyên tắc

4. Phạm vi sản phẩm

5. Đối tượng người dùng

6. User stories và tiêu chí chấp nhận

7. Luồng nghiệp vụ chính

8. Yêu cầu chức năng

9. Yêu cầu phi chức năng

10. Kiến trúc hệ thống

11. Thiết kế AI Agent

12. Tool specification

13. Dữ liệu và cơ sở dữ liệu

14. UX/UI và rich cards

15. Bảo mật và safeguard

16. Evaluation plan

17. Success metrics

18. Phân chia công việc

19. Kế hoạch 6 tuần

20. Definition of Done

21. Rủi ro và phương án giảm thiểu

22. Kịch bản demo

23. Phạm vi không thực hiện

24. Kết luận

# 1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

X-One Assistant là nền tảng AI Agent hoạt động trực tiếp trong giao diện hội thoại, cho phép người dùng tìm kiếm, đặt, thanh toán và quản lý nhiều loại dịch vụ mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Định vị sản phẩm: không phải chatbot hỏi đáp, mà là một hệ thống thực thi tác vụ có workflow, state, memory, human-in-the-loop và transaction safety.

## 1.1 Thông tin dự án

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | X-One Assistant |
| Loại sản phẩm | Web application responsive |
| Ngôn ngữ chính | Tiếng Việt |
| Nhóm phát triển | 4 thành viên |
| Thời gian | 6 tuần |
| Hạ tầng dự kiến | Docker, Railway/Render/VPS |
| LLM | Model hỗ trợ structured output và tool calling |
| Orchestration | LangGraph |

## 1.2 Mô tả ngắn

Người dùng có thể nhập yêu cầu tự nhiên như: “Đặt lịch khám da liễu gần trường vào sáng mai và đặt xe để tôi đến trước 15 phút.” Hệ thống sẽ hiểu yêu cầu, thu thập thông tin còn thiếu, lập kế hoạch nhiều bước, gọi các tool dịch vụ, kiểm tra xung đột, yêu cầu xác nhận, thực hiện giao dịch sandbox và theo dõi trạng thái theo thời gian thực.

# 2. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

## 2.1 Thực trạng

Người dùng phải mở nhiều ứng dụng cho một hành trình duy nhất.

Thông tin bị phân mảnh giữa chat, bản đồ, ứng dụng đặt lịch, gọi xe và ví điện tử.

Các dịch vụ phụ thuộc nhau về thời gian nhưng không được phối hợp tự động.

Người dùng dễ nhập sai dữ liệu, quên lịch hoặc xử lý không tốt khi một bước thất bại.

## 2.2 Vấn đề cốt lõi

Người dùng không chỉ muốn nhận thông tin. Họ muốn hoàn thành công việc từ đầu đến cuối. Một chatbot có thể trả lời “có ba bệnh viện gần bạn”, nhưng một agent đáng tin cậy phải tiếp tục tìm lịch, đề xuất lựa chọn, xác nhận, đặt lịch, tính giờ di chuyển, đặt xe và theo dõi trạng thái.

## 2.3 Cơ hội sản phẩm

Một mini-app hội thoại có thể giảm số bước thao tác, rút ngắn thời gian hoàn thành và tạo trải nghiệm liền mạch. Sản phẩm cũng là nền tảng tốt để thể hiện năng lực AI application engineering, backend transaction, realtime, bảo mật và đánh giá agent.

# 3. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC

## 3.1 Tầm nhìn

Xây dựng một nền tảng AI Agent đa dịch vụ có khả năng hoạt động như một mini-app trong hội thoại, nơi người dùng hoàn thành các quy trình phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát ở mọi hành động quan trọng.

## 3.2 Mục tiêu sản phẩm

Hỗ trợ bốn domain dịch vụ ở mức khác nhau về chiều sâu.

Làm sâu hai domain cốt lõi: đặt xe và đặt lịch khám.

Hỗ trợ ít nhất một luồng đa dịch vụ hoàn chỉnh.

Có human-in-the-loop bắt buộc trước booking, payment và cancel có phí.

Có realtime tracking, memory có consent, audit log và operator dashboard.

Đánh giá agent bằng bộ test và số liệu định lượng.

## 3.3 Nguyên tắc thiết kế

| Nguyên tắc | Diễn giải |
| --- | --- |
| Agent không nắm toàn quyền | Business rules và quyền thực thi nằm ở backend. |
| Không bịa dữ liệu | Option, giá, lịch và trạng thái phải đến từ tool. |
| Xác nhận rõ ràng | Không suy đoán sự đồng ý từ câu mơ hồ. |
| Thiết kế có thể mở rộng | Dịch vụ mới được thêm qua adapter/tool registry. |
| Lỗi phải có lối thoát | Retry có giới hạn, fallback và human handoff. |
| Đo được | Mọi agent run, tool call và giao dịch quan trọng đều được trace. |

# 4. PHẠM VI SẢN PHẨM

## 4.1 Dịch vụ đặt xe — mức triển khai sâu

Tìm chuyến xe theo điểm đón, điểm đến và thời gian.

Loại xe: xe máy, Economy 4 chỗ, Premium 4 chỗ, xe 7 chỗ.

So sánh giá, thời gian tài xế đến và thời gian di chuyển.

Đặt xe, thanh toán sandbox, hủy, hiển thị phí hủy.

Theo dõi realtime: tìm tài xế, đã nhận, đang đến, đã đến, đang di chuyển, hoàn thành.

Chống tạo đơn trùng bằng idempotency key.

DRAFT → WAITING_CONFIRMATION → SEARCHING_DRIVER → DRIVER_ASSIGNED → DRIVER_ARRIVING → DRIVER_ARRIVED → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED / FAILED

## 4.2 Dịch vụ đặt lịch khám — mức triển khai sâu

Tìm bệnh viện theo khu vực và khoảng cách.

Tìm chuyên khoa, bác sĩ, mức giá và lịch trống.

Đặt, đổi và hủy lịch khám.

Hiển thị hướng dẫn trước khi khám.

Kết hợp với đặt xe để đến trước thời gian hẹn.

Không chẩn đoán bệnh, kê thuốc hoặc thay thế tư vấn chuyên môn.

## 4.3 Dịch vụ đặt bàn nhà hàng — mức chứng minh khả năng mở rộng

Tìm nhà hàng theo khu vực, loại món, ngân sách và đánh giá.

Kiểm tra bàn trống theo thời gian và số lượng người.

Đặt, đổi giờ, đổi số người và hủy bàn.

Hỗ trợ yêu cầu đặc biệt: không hút thuốc, trẻ em, dị ứng, bàn riêng.

## 4.4 Thanh toán hóa đơn sandbox — mức chứng minh transaction safety

Danh sách hóa đơn điện, nước, Internet và điện thoại giả lập.

Preview giao dịch, xác nhận, thanh toán, thất bại, timeout và refund sandbox.

Biên nhận và lịch sử thanh toán.

Không xử lý tiền thật trong phiên bản này.

## 4.5 Mức ưu tiên

| Mức | Nội dung |
| --- | --- |
| P0 — bắt buộc | Auth, chat, ride, medical, confirmation, order, payment sandbox, realtime, audit, deploy. |
| P1 — nên có | Multi-service planning, operator dashboard, memory consent, restaurant cơ bản, evaluation dashboard. |
| P2 — nếu còn thời gian | Bill payment đầy đủ, refund nâng cao, pgvector memory, circuit breaker dashboard, recommendation tốt hơn. |

# 5. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG

## 5.1 Customer

Quản lý hồ sơ, địa chỉ và sở thích.

Gửi yêu cầu qua chat, chọn option, xác nhận và theo dõi đơn.

Đổi, hủy, xem lịch sử và quản lý dữ liệu memory.

## 5.2 Operator

Theo dõi đơn lỗi, conversation cần hỗ trợ và tool call thất bại.

Tiếp quản hội thoại khi agent không xử lý được.

Cập nhật trạng thái, refund sandbox và xử lý giao dịch bất thường.

## 5.3 Administrator

Quản lý user, role, provider, dịch vụ, hạn mức và cấu hình hệ thống.

Xem audit log, chi phí LLM và dashboard vận hành.

# 6. USER STORIES VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

| ID | User story | Mô tả | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Yêu cầu tự nhiên | Người dùng nhập tiếng Việt, kể cả câu thiếu hoặc sai chính tả phổ biến. | Agent hỏi lại khi không chắc và không bịa slot. |
| US-02 | Slot filling | Agent chỉ hỏi thông tin còn thiếu. | Không hỏi lại dữ liệu đã biết; cho phép sửa slot. |
| US-03 | Multi-service | Người dùng đặt nhiều dịch vụ trong một câu. | Có plan, dependency và xử lý partial failure. |
| US-04 | Confirmation | Người dùng xem toàn bộ thông tin trước hành động. | Booking/payment không chạy nếu token xác nhận không hợp lệ. |
| US-05 | Realtime | Người dùng theo dõi chuyến xe tức thời. | WebSocket reconnect và đồng bộ lại timeline. |
| US-06 | Memory | Agent ghi nhớ địa chỉ/sở thích khi được đồng ý. | Có xem, sửa, xóa, tắt memory. |
| US-07 | Hủy đơn | Người dùng hủy “đơn vừa đặt”. | Agent xác định đúng đơn, hiển thị phí và hỏi xác nhận. |
| US-08 | Xử lý lỗi | Dịch vụ không khả dụng vẫn có phương án. | Retry giới hạn, fallback và human handoff. |

# 7. LUỒNG NGHIỆP VỤ CHÍNH

## 7.1 Đặt xe

User request → classify intent → extract slots → ask missing → search_rides → show cards → select → confirmation summary → confirm → book_ride → payment sandbox → realtime tracking → receipt

## 7.2 Đặt lịch khám và xe

Request → build plan → search facility/doctor/slot → select appointment → calculate travel time → search ride → conflict check → confirm plan → book appointment → book ride → return linked orders

## 7.3 Partial failure

Nếu lịch khám đã đặt nhưng không tìm được xe, hệ thống giữ lịch khám, ghi rõ trạng thái và đưa ra lựa chọn: tìm loại xe khác, đổi giờ đón, đổi lịch khám hoặc hủy lịch. Không rollback mù quáng.

## 7.4 Human handoff

Agent failure / user request / suspicious transaction → create support ticket → transfer conversation context → operator takeover → continue in same thread

# 8. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

| ID | Tên | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Authentication | Đăng ký, đăng nhập, refresh token, logout, RBAC, khóa tạm sau nhiều lần sai. |
| FR-02 | Conversation | Tạo/xóa/đổi tên conversation, lưu message, streaming, khôi phục workflow. |
| FR-03 | Intent | Nhận diện nhóm intent của ride, medical, restaurant, bill, order, memory và support. |
| FR-04 | Slot extraction | Trích xuất địa điểm, ngày giờ, số người, loại dịch vụ, ngân sách, provider, yêu cầu đặc biệt. |
| FR-05 | Planning | Tạo plan cấu trúc với step, dependency, status và dữ liệu đầu ra. |
| FR-06 | Tool calling | Schema rõ, timeout, retry, permission, idempotency, error code và audit. |
| FR-07 | Human-in-the-loop | Bắt buộc xác nhận cho booking, payment, cancel có phí, refund và lưu dữ liệu nhạy cảm. |
| FR-08 | Confirmation token | Gắn user, action, payload hash, expiry, nonce; TTL tối đa 5 phút. |
| FR-09 | Order management | Order, order item, event timeline, trạng thái và liên kết multi-service. |
| FR-10 | Payment sandbox | Intent, preview, confirm, success/failure/timeout, refund, receipt, idempotency. |
| FR-11 | Realtime | WebSocket, reconnect, Redis Pub/Sub, event persistence, notification. |
| FR-12 | Memory | Consent, source, confidence, last-used, xem/sửa/xóa/tắt. |
| FR-13 | Operator dashboard | Đơn lỗi, ticket, tool error, payment error, latency, LLM cost. |
| FR-14 | Human handoff | Chuyển operator kèm toàn bộ context và trạng thái. |
| FR-15 | Audit | Actor, action, resource, before/after, timestamp, result, error, confirmation ID. |

## 8.1 Danh sách intent tối thiểu

search_ride | book_ride | cancel_ride | track_ride
search_medical_appointment | book_medical_appointment | reschedule_medical_appointment | cancel_medical_appointment
search_restaurant | book_restaurant | update_restaurant_booking | cancel_restaurant_booking
list_bills | pay_bill | refund_payment
view_order | cancel_order | update_order | manage_memory | general_support | out_of_scope

# 9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | API thường <500 ms; first token <4 giây; WebSocket update <1 giây; demo load 50 concurrent users. |
| Độ tin cậy | Retry tối đa 2 lần; checkpoint sau bước quan trọng; payment không retry mù quáng. |
| Bảo mật | JWT, refresh rotation, Argon2/bcrypt, RBAC, rate limit, masking, validation, chống IDOR. |
| Quan sát | Structured logs, trace ID, token usage, tool latency, error rate, order failure rate. |
| Mở rộng | Tool registry, service adapter, business logic ngoài prompt. |
| Khả dụng | Responsive, rich cards, loading/retry/error rõ ràng, form fallback. |

# 10. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

React / Next.js
   │ REST + SSE/WebSocket
FastAPI Backend
   ├─ Auth / User / Conversation
   ├─ Order / Confirmation / Payment
   ├─ Realtime / Audit / Operator
   └─ LangGraph Agent
        ├─ Ride Tools
        ├─ Medical Tools
        ├─ Restaurant Tools
        └─ Payment Tools

Data: PostgreSQL + Redis + optional pgvector
Deploy: Docker Compose → Railway/Render/VPS

## 10.1 Quyết định kiến trúc

Dùng FastAPI để giảm chi phí tích hợp AI, schema và WebSocket.

Dùng PostgreSQL cho nghiệp vụ; Redis cho session, cache, checkpoint và Pub/Sub.

Chỉ dùng pgvector khi có truy hồi memory ngữ nghĩa thật sự.

Một LangGraph điều phối có module service; chưa bắt buộc full multi-agent ở giai đoạn đầu.

# 11. THIẾT KẾ AI AGENT

## 11.1 Agent state

user_id, conversation_id, messages
intent, confidence, requested_services
extracted_slots, missing_slots, user_context
execution_plan, current_step_index
search_results, selected_options
pending_actions, confirmation_status, confirmation_token
created_order_ids, payment_ids
tool_call_count, retry_count, error_history, response_type

## 11.2 LangGraph nodes

load_context → classify_request → extract_slots → resolve_references → validate_request → build_plan → validate_plan → ask_missing_information → route_service → search_options → rank_options → present_options → capture_selection → build_confirmation → wait_for_confirmation → execute_action → verify_result → handle_failure → compensate → save_memory_candidate → generate_response / handoff_operator

## 11.3 Giới hạn

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| max_graph_steps | 20 |
| max_tool_calls_per_turn | 8 |
| max_retries_per_tool | 2 |
| tool_timeout | 10 giây |
| confirmation_ttl | 5 phút |
| max_plan_services | 4 |

## 11.4 Phân chia trách nhiệm

| LLM được làm | Backend bắt buộc kiểm soát |
| --- | --- |
| Hiểu ý định, trích xuất slot, lập plan, chọn tool, tạo phản hồi. | Giá, quyền, state transition, hạn mức, confirmation, idempotency, payment, audit. |
| Giải thích option và hỏi bổ sung. | Không cho LLM tự sửa option, amount hoặc provider response. |

# 12. TOOL SPECIFICATION

| Domain | Tools |
| --- | --- |
| Ride | search_rides, preview_ride, book_ride, get_ride_status, cancel_ride, rate_ride |
| Medical | search_facilities, search_specialties, search_doctors, search_slots, preview_appointment, book, reschedule, cancel, status |
| Restaurant | search_restaurants, availability, preview_booking, book, update, cancel |
| Payment | list_bills, preview_payment, create_intent, confirm_payment, status, refund, receipt |
| Memory | get_preferences, suggest_memory, save, update, delete, list |

## 12.1 Chuẩn bắt buộc cho mỗi tool

Pydantic input/output schema.

Permission level: search, transaction, privileged.

Timeout và retry policy.

Error code ổn định.

Idempotency cho action tạo hoặc thay đổi dữ liệu.

Audit log và trace ID.

Không nhận dữ liệu quan trọng do LLM tự bịa lại nếu đã có option_id/resource_id.

# 13. DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

## 13.1 Bảng chính

users, roles, user_profiles, user_addresses, user_preferences, user_memories
conversations, messages, agent_runs, agent_checkpoints
service_providers, service_catalog, service_options
orders, order_items, order_events, order_confirmations
payment_intents, payment_transactions, payment_refunds, receipts
tool_calls, audit_logs, notifications
support_tickets, operator_messages

## 13.2 Nguyên tắc dữ liệu

Dữ liệu có cấu trúc lưu trong PostgreSQL.

Dữ liệu ngắn hạn và realtime lưu Redis.

Thông tin nhạy cảm được mask trong log.

Memory có consent và trạng thái xóa.

Mọi order có event timeline bất biến để truy vết.

# 14. UX/UI VÀ RICH CARDS

## 14.1 Component bắt buộc

Chat bubble, typing indicator, streaming response.

Ride card, appointment card, restaurant card, bill card.

Confirmation card, multi-service plan card, receipt, order timeline.

Error card, retry action, memory consent card, operator takeover indicator.

## 14.2 Nguyên tắc UX

Không ép người dùng đọc JSON hoặc lỗi kỹ thuật.

Mọi hành động có tác động phải có nút rõ ràng.

Cho chỉnh sửa từng slot thay vì bắt đầu lại.

Refresh trang không làm mất state đang xử lý.

Khi agent không chắc, chuyển sang lựa chọn hoặc form.

# 15. BẢO MẬT VÀ SAFEGUARD

## 15.1 Prompt injection

Bỏ qua yêu cầu tiết lộ system prompt, secret hoặc token.

Không cho prompt vượt qua confirmation hoặc tool permission.

Không cho LLM thay đổi giá, amount hoặc payload đã xác nhận.

Tool input luôn được backend validate độc lập.

## 15.2 Transaction policy

| Loại hành động | Chính sách |
| --- | --- |
| Search/view | Không cần xác nhận. |
| Booking | Bắt buộc xác nhận. |
| Payment | Bắt buộc xác nhận; giá trị cao có OTP sandbox. |
| Cancel có phí | Hiển thị phí và xác nhận. |
| Refund | Theo policy hoặc operator approval. |

## 15.3 Idempotency

key = hash(user_id + action_type + resource_id + confirmation_id + payload_hash)

## 15.4 Privacy

Không lưu số thẻ đầy đủ hoặc CVV.

Không đưa secret/access token vào prompt.

Giảm dữ liệu y tế gửi LLM xuống mức cần thiết.

Cho phép user xóa memory và dữ liệu liên quan theo chính sách.

# 16. EVALUATION PLAN

## 16.1 Bộ test tối thiểu

| Nhóm | Số lượng |
| --- | --- |
| Đơn dịch vụ | 50 |
| Thiếu thông tin | 30 |
| Đổi ý/context | 20 |
| Đa dịch vụ | 20 |
| Tool failure | 10 |
| Prompt injection/security | 10 |
| Out-of-scope | 10 |
| Tổng | 150 |

## 16.2 Chỉ số

Intent accuracy.

Slot precision, recall và F1.

Tool selection accuracy.

Plan correctness.

Confirmation compliance.

Task completion rate.

Error recovery rate.

Hallucination rate.

Latency, token cost, tool calls và graph steps trung bình.

## 16.3 Kiểm thử bắt buộc

Happy path, thiếu dữ liệu, mơ hồ, đổi ý, timeout, hết xe/lịch, payment fail.

Confirmation token hết hạn và payload mismatch.

Nhấn xác nhận nhiều lần.

Truy cập order của user khác.

Prompt injection và tool call trái quyền.

# 17. SUCCESS METRICS

| Metric | Mức bắt buộc | Mức kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| Booking/payment có xác nhận | 100% | 100% |
| Giao dịch trùng trong retry | 0 | 0 |
| Tool selection accuracy | ≥90% | ≥95% |
| Single-service completion | ≥85% | ≥90% |
| Multi-service completion | ≥70% | ≥80% |
| Error recovery phù hợp | ≥80% | ≥90% |
| First response latency | <4 giây | <3 giây |
| Tool nguy hiểm trái quyền | 0 | 0 |

# 18. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

| Vai trò | Phạm vi chính | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| AI Agent Engineer | LangGraph, prompt, slot, planning, routing, guardrail, evaluation. | Agent graph, prompt versioning, test report. |
| Backend Engineer | FastAPI, auth, DB, order, confirmation, payment, audit, RBAC. | API docs, migrations, tests, business services. |
| Frontend Engineer | Chat UI, rich cards, realtime, profile, memory, operator dashboard. | Responsive UI, WebSocket integration, E2E flows. |
| Integration/DevOps/QA | Mock APIs, Redis, Docker, CI/CD, deployment, load/integration test. | Service sandbox, pipelines, monitoring, seed data. |

Nguyên tắc nhóm: mỗi vertical slice phải có ít nhất hai người cùng review; không để bốn module “gần xong” nhưng chưa có một luồng end-to-end chạy được.

# 19. KẾ HOẠCH 6 TUẦN

| Sprint | Phạm vi | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Foundation | PRD, API contract, DB, AgentState, monorepo, Docker, Auth, Conversation API, Chat UI, CI skeleton. | User đăng nhập và chat được end-to-end. |
| Tuần 2 — Ride Vertical Slice | Ride mock API, slot filling, search, card, confirm, book, payment, realtime, cancel, idempotency, audit. | Đặt và theo dõi chuyến xe hoàn chỉnh. |
| Tuần 3 — Medical Vertical Slice | Facility/specialty/doctor/slot, booking, reschedule, cancel, reminder, safeguard. | Đặt/đổi/hủy lịch khám qua chat. |
| Tuần 4 — Multi-Service + Restaurant | Planning, dependency, conflict detection, medical+ride, restaurant basic, partial failure. | Demo được plan nhiều dịch vụ. |
| Tuần 5 — Hardening | Bill sandbox, operator, handoff, memory consent, permission, injection defense, logging, 150 tests. | Happy path, failure path và operator path. |
| Tuần 6 — Production | E2E/load/security test, tuning, bug fix, deploy, seed data, docs, video, slide, rehearsal. | Bản public ổn định và báo cáo metrics. |

## 19.1 Quy tắc tiến độ

Không thêm feature lớn ở tuần 6.

Ride phải chạy end-to-end cuối tuần 2.

Medical phải chạy end-to-end cuối tuần 3.

Nếu trễ, giảm chiều sâu restaurant/bill trước; không cắt confirmation, idempotency, audit hoặc testing.

Mỗi ngày có integration build và demo nội bộ ngắn.

# 20. DEFINITION OF DONE

Có API contract hoặc interface rõ ràng.

Có validation và authorization.

Có error handling và fallback phù hợp.

Có audit log nếu là hành động quan trọng.

Có unit test và integration test.

Chạy trong Docker.

Có seed data hoặc migration.

Được ít nhất một thành viên khác review.

Được tích hợp vào một luồng end-to-end.

Có tài liệu ngắn và tiêu chí acceptance đã đạt.

# 21. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Agent không ổn định | Sai tool, vòng lặp, khó debug. | Structured output, deterministic routing, giới hạn bước, evaluation hằng ngày. |
| Phạm vi quá lớn | Chậm và nhiều phần nông. | Ưu tiên ride → medical → multi-service → các phần mở rộng. |
| Schema lệch giữa các thành phần | Integration failure. | OpenAPI, shared schema, contract test, mock server. |
| Demo phụ thuộc LLM | Timeout hoặc kết quả biến động. | Model fallback, seed data, timeout, form fallback, kịch bản test ổn định. |
| Làm việc quá sức | Chất lượng giảm, bug tăng. | Chia ca hợp lý, review/test riêng, không coi 12 giờ ngồi là 12 giờ hiệu quả. |
| Realtime phức tạp | Mất trạng thái khi reconnect. | Persist event, replay timeline, Redis Pub/Sub, integration test. |
| Security bị bỏ quên | Giao dịch trái quyền hoặc lộ dữ liệu. | Policy engine backend, RBAC, payload hash, audit, security tests. |

# 22. KỊCH BẢN DEMO

## 22.1 Demo chính

“Tìm lịch khám da liễu gần trường sau 9 giờ sáng thứ Hai và đặt xe để tôi đến trước 20 phút.”

Agent lấy địa chỉ trường từ memory có consent.

Tìm cơ sở, bác sĩ và lịch trống.

Người dùng chọn lịch.

Agent tính thời gian di chuyển và giờ đón.

Tìm xe, phát hiện xung đột nếu có.

Hiển thị plan tổng và giá dự kiến.

Người dùng xác nhận.

Tạo hai order liên kết và theo dõi realtime.

## 22.2 Demo failure và safeguard

Ride API trả hết xe: agent đề xuất loại xe khác hoặc đổi giờ.

User yêu cầu “bỏ qua xác nhận”: backend từ chối tool transaction.

Nhấn nút xác nhận hai lần: chỉ một order được tạo.

Refund vượt quyền: tạo ticket và operator tiếp quản.

# 23. PHẠM VI KHÔNG THỰC HIỆN

Tích hợp Grab, ngân hàng hoặc bệnh viện thật.

Xử lý tiền thật hoặc eKYC.

Chẩn đoán y tế và kê thuốc.

Mobile native, voice assistant đầy đủ.

Kubernetes production, multi-region, compliance cấp doanh nghiệp.

Recommendation ML riêng và provider marketplace quy mô lớn.

# 24. KẾT LUẬN

PRD này đặt mục tiêu cao nhưng vẫn giữ cấu trúc ưu tiên rõ ràng. Giá trị cốt lõi nằm ở hai vertical slice sâu, một luồng đa dịch vụ thuyết phục, transaction safety, realtime, human-in-the-loop và evaluation định lượng. Restaurant và bill payment đóng vai trò chứng minh khả năng mở rộng, không được phép làm ảnh hưởng đến chất lượng của ride và medical.

Tiêu chuẩn thành công cuối cùng: người dùng gửi một yêu cầu tự nhiên, agent hiểu đúng, hỏi đủ, gọi đúng tool, xác nhận đúng lúc, tạo đúng một giao dịch, theo dõi được trạng thái và xử lý thất bại mà không bịa dữ liệu.